## Slide 1
Ⅵ. 리얼허브
개발부문 – 2024.05.02
대분류 | 중분류 | 사업명 | 솔루션 | 개발 내용 | 완료 | Site
중장기 개발 | VMS | 선별관제 통합 | XIDE-SD3 | - 진행 상황 22 (처리된 건수)/43 (전체 요청 건수) -> 12 개 추가 - 작업 사항 씨닉스 이벤트 수신 조건 수정(~4/29) 선별관제 -> 일반관제 변경 시 사용중인 카메라 영상 전환 출력 기능이 동작할 수 있도록 수정(~5/3) - 이슈 사항 금주 양양군청 선별관제 소개 예정(데모 예정 없음) 급한 현장 요청 사항을 우선적으로 현장 대응하는 관계로 작업 처리가 지체 요구사항이 5월 2일 기준으로 12 개 추가되어 43 건으로 증가함 | 2차 개발 (~6월) | 부산 강서구청 (BMT 아직 일정 없음)
 | VMS 파생 | XM-DMS 고도화 | XM-DMS | 진행사항 8 (처리된 건수)/33 (전체 요청 건수) 작업사항 VMS 개소, 카메라 테이블 연동 적용 / 카테고리, 관할구역 엑셀 파일로 등록 기능 추가(~5/3) 이슈 사항 진주시청 요청사항을 우선적으로 처리 | ~12월 | 진주시청
 | 솔루션 | 주차영상유도시스템 | XM-PGV | 주차유도 카메라 연동 진행 사항 : 80% 진행 작업 사항 : 주차유도모드 연동 추가(~5/3) : 2x1 모드 추가 지원 이슈 사항 : 기존 2x2 모드 지원에서 추가로 2x1 모드 지원을 영업에서 요청하여 개발 작업 진행 메인 UI 구현 진행 사항 : 50% 진행 주차유도 카메라 설정 창 작업 진행 예정 (~ 5/3) 이슈사항 : 5월 마지막 주에 최종 시연 예정, 전광판을 다른 제품으로 교체할 가능성이 있어 추후 관련 연동 개발 작업 대응 필요 | ~5월 | 음성 동문 디이스트
 | AI | 영상분석 인터페이스 개발 및 환경 구축 | 미정 | 기능 요구사항 작성 부분 – 작업 진행률 40% 분석 서버 성능 요구사항 영업팀에 요청 SDK 개발 관련 구조 설계를 위한 라이브러리 인터페이스 연동 방안 확인 중 | ~12월 | 
고객 대응 | VMS 파생 | 낙동강 ∙ 금강 유역환경청 GIS SW 개발 | XIDE-SD3 | - 듀얼스트림 사용 중 카메라 연결 시 한번에 연결되지 않을 수 있던 문제 수정(~4/30) - 맵 즐겨찾기 추가 / 수정 / 삭제(~4/30) |  | 낙동강 ∙ 금강 유역환경청
 |  |  | XIDE-DMS V2 | - 맵 즐겨찾기 수정 및 삭제 기능 추가(~5/3) |  | 
 | VMS | 과학화 보안 설비 | XIDE-IMS | 오류 사항 수정 모듈 현장 적용 ( 4/29) 적용 후 동작 이상 없음 확인 |  | 김포 열병합발전소
기타 | 인증 | TTA 인증 | XIDE-NVR | - 진행 사항 : 전체 35% - 보안 테스트 수정 이벤트 로그 작성 기능 수정(~4/29) Onvif Profile S 명령어 중 PTZ 필수 명령어 기능 추가(~5/2) Onvif Profile S 명령어 지원 리스트 문서 수정(~5/3) | 인증 시험 (7월 중 예정) | TTA